کلیات و شرایط  مناقصه

(( تهیه مصالح و اجرای فونداسیون سوله های گاوشیری،دو سالن گوساله ماده 3تا6 ماهه،دوسالن گوساله نرو ماده انفرادی،دوسالن گوساله 6تا10ماهه ، یک سالن گوساله 2تا3 ماهه و یک سالن هانگاردامداری 6000 راس مولد شهرستان ملایر))

1-مدت قرارداد :

مدت قرارداد شش ماه شمسی می باشد.

2-پیش پرداخت :

بدون پیش پرداخت.

3- تکمیل پاکات مناقصه :

داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یك پاکت سر بسته لاك و مهر شده که محتوي سه پاکت جداگانه “ الف ”، “ ب ” و “ ج ” می با شد ، به ترتیب بندهاي بعدي تنظیم و در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نماید.  بر  روي پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه ، نام و نشانی پیشنهاد دهنده و تاریخ  تسلیم پیشنهاد نوشته شده  و در مهلت مقرر با اخذ رسید حاوي ساعت و تاریخ و صول به د ستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد.

4-اسناد و مدارک مناقصه :

اسناد و مدارك مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار داده شده است باید بر طبق شرایط مناقصه و نیز سایر دستورالعملها و مقرارت، تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی بدون تغییر، حذف، ابهام، خدشه و عیب، نقص و قلم خوردگی و یا قراردادن شرط در پاکتهاي “ الف” ، ”ب” و ”ج” به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد. در ضمن تمامی اسناد میبایست به مهر و امضای مجاز شرکت پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

مدارک و اسناد پاکت (الف)

- تضمین شرکت در مناقصه (مطابق شرایط اعلامی در اگهی مناقصه).

بدیهی است در صورت عدم ارائه ضمانتنامه معتبر ، پاکات  )ب(  و  )ج(  بازگشایی نمی گردد.

مدارک و اسناد پاکت (ب)

- رونوشت مصدق  اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات و تصویر مدارك شناسایی دارندگان امضاي مجاز پیشنهاد دهنده براي اسناد مالی و تعهدآور.

- رونوشت مصدق حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور.

- تصویر کد اقتصادی و گواهی ثبت نام ارزش افزوده.

- کلیات و شرایط مناقصه.

- رزومه مرتبط با نوع فعالیت ، تصویر گواهی رضایت مندی کارفرما، لیست تجهیزات و ماشین آلات در اختیار به انضمام چارت سازمانی و لیست افراد کلیدی.

- پیش نویس قرارداد.

- تکمیل لیست سوابق اجرایی پروژه هاي مرتبط عملیات اجرایی.

- فرم اظهارنامه عدم محرومیت از شرکت در مناقصه.

- نقشه های مربوط به طرح و جزئیات اجرائی فونداسیون.

- شرایط عمومی پیمان

مدارک و اسنادپاکت (ج)

برگ پیشنهاد قیمت (مطابق جدول مقادیر و قیمت پیشنهادی).

5-تغییر در مقادیر :

مقادیر مندرج در جدول مقادیر تقریبی بوده و این مقادیر می توانند تا میزان 25 %  افزایش یا کاهش یابند بدون اینکه در قیمت واحد اجراي کار و شرایط پیمان تغییري داده شود.

6-وظایف برنده مناقصه :

برنده مناقصه باید حداکثر تا 5 روز کاري پس از برگزاري مناقصه با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود به انعقاد پیمان مبادرت نماید در غیر اینصورت تضمین شرکت در مناقصه وي بدون هیچ  تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط شده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ضمانتنامه انجام تعهدات: پیمانکار جهت انجام تعهدات خود پنج درصد مبلغ قرارداد را بصورت ضمانتنامه بانکی که حداقل از زمان انعقاد قرارداد شش ماه اعتبار داشته و قابل تمدید برای دورههای آتی باشد در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید که پس از اتمام کار با تقاضای کتبی پیمانکار آزاد سازی میگردد.

7-استرداد تضمین شرکت در مناقصه :

پس از تعیین نفرات اول تا سوم مناقصه ، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدي 24 ساعت پس از برگزاري مناقصه مسترد می شود.

8-رد یا قبول مناقصه :

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر در رد یا قبول هریك از پیشنهادها مختار می باشد.

9-تعدیل و اضافه بهاء:

به موضوع قرارداد فوق هیچگونه تعدیل و یا اضافه بهائی تعلق نمی گیرد.

10-نظارت :

پیمانکار موظف است با ناظر کارفرما در زمان اجرای عملیات موضوع قرارداد همکاری لازم را بعمل آورد. در ضمن هزینه ایاب و ذهاب ناظر معرفی شده توسط کارفرما بعهده پیمانکار میباشد.

11-کسورات قانونی :

کلیه کسورات قانونی از جمله مالیات و عوارض، مالیات ارزش افزوده، بیمه و غیره در قیمت پیشنهادی در نظر گرفته شده و به عهده برنده مناقصه میباشد. همچنین از هر صورت وضعیت 10 درصد سپرده حسن انجام کار و پنج درصد سپرده بیمه کسر خواهد شد. در ضمن پرداخت مالیات ارزش افزوده در قبال ارائه گواهی ارزش افزوده بوده و آزاد سازی سایر سپرده ها مطابق شرایط عمومی صورت خواهد پذیرفت.

12-آیین نامهها و ضوابط اجرایی :

رعایت استانداردها و مشخصات فنی کلیه عملیات اجرایی میبایست مطابق با آیین نامهها ، ضوابط اجرایی و دستورالعملهای  نشریه شماره 55 (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) صورت پذیرد.

13-انتقال به غیر :

پیمانکار حق انتقال این قرار داد به غیر را ندارد و چنانچه تخلف کند کارفرما حق دارد قرارداد را لغو و سپرده حسن انجام تعهدات پیمانکار را به نفع خود ضبط نماید. پیمانکار مجاز به واگذاری تمام و یا قسمتی از قرارداد به غیر نمیباشد.

14-روند بررسی و تایید صورت وضعیت :

پس از انعقاد قرارداد و براساس پیشرفت کار، صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار بر اساس جدول مقادیر و قیمتهای منضم به پیمان میبایست به تایید دفتر فنی و مدیر مالی کارفرما رسیده که پس از ابلاغ مدیرعامل در مطالبات پیمانکار منظور میگردد.

15-تامین مصالح  :

1-13- تامین مصالح جهت اجرای عملیات موضوع قرارداد شامل تامین بتن ، آرماتور ، صفحه و بولت و IPE بر اساس مشخصات فنی و جزئیات مندرج نقشه ها بر عهده پیمانکار می باشد.

16-آدرس محل پروژه :

استان همدان-شهرستان ملایر-بخش جوکار-روستای کوسج خلیل-پروژه دامداری3000 راسی ملاردشیر.

17-دوره تضمین :

دوره تضمین قرارداد شش ماه شمسی می باشد.

18-حل اختلاف :

در صورتی که بین کارفرما و پیمانکار اختلاف نظر پیش آید ، نظر هیات مدیره شرکت کشاورزی  و دامپروری ملارد شیر ، بعنوان داور مرضیالطرفین ، ملاک عمل خواهد بود.

نام ،  نام خانوادگی و امضاء مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده :

تاریخ :